ENGSE206 สอบปลายภาค ส่วน ก งานกลุ่ม

คำตอบ Change to Design

ระบบจองพื้นที่ทำงานกลุ่มและอุปกรณ์การเรียนรู้ Case 1

| กลุ่ม / Case | กลุ่ม 5 · Case 1 — Group Space and Learning Equipment Booking System |
| --- | --- |
| สมาชิก (ชื่อ–รหัส) | วรสิทธิ์ บุญยปรีดี (68543210017-8) ปริษฎา สุทธดุก (68543210015-2) |
| CR เสริมที่เลือก | CR-FX-02A สแกน QR และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร [Pending] |
| งานเดิมที่ใช้เป็นฐาน | ไฟล์ทั้งหมดอ้าง snapshot da4c30a SRS: docs/07-srs-v1.md; Models: docs/06-requirement-models.md W08: docs/08-validation-traceability.md W10: design/10-design-strategy.md (ยังเป็น template) ใช้ design/00-design-spine.md ที่ถอดจาก SRS แทน W11: design/11-conceptual-architecture.md และ .docx ฉบับ v0.1 |
| สถานะ SRS ของกลุ่ม | Baseline Candidate ตาม SRS เดิม; CR ทั้งสองยัง Pending และข้อเพิ่มในเอกสารนี้เป็น Proposed ไม่ได้แก้ baseline เดิม |

G1 Change Request + Impact + Trace (1.5 คะแนน)

1.1 บันทึก CR-FX-01

| CR-FX-01 แจ้งเตือนอัตโนมัติ [Pending] |  |
| --- | --- |
| ขอเปลี่ยน | แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อสถานะคำขอจอง/ยืมคืนเปลี่ยน และเตือนก่อนเวลาเริ่มใช้หรือกำหนดคืนโดยไม่มีคนกด ผู้ใช้เลือก opt-in ช่องทางภายนอกได้ ข้อความมีข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ช่องทาง วิธีเชื่อมต่อ ระยะเตือน และเกณฑ์รายการค้าง = TBD (OI-FX-01–03) |
| เหตุผลที่ผู้เสนออ้าง | ผู้บริหารต้องการให้ทำเร็วที่สุดและเห็นว่าทุกความสามารถต้องเป็น Build now; ทีมตีความประโยชน์ต่อ case ว่าช่วยให้ผู้จองทราบผลและไม่พลาดกำหนด โดยไม่ได้อ้างว่ามีผลสำรวจใหม่ |
| กระทบข้อกำหนด (ID) | แก้ FR-04; เชื่อม FR-01/02/03/05 และ BR-02/03 เดิม เพิ่ม FR-FX-01–03, BR-FX-01, NFR-FX-01, DR-FX-01–02; คง NFR-01/02/03/04/05 เดิม |
| กระทบ model และ trace | เพิ่ม US-FX-01–03, UC-FX-01 และ AC-FX-01–07; ตาราง G1.2 เชื่อม source → requirement → model → หัวข้อ SRS ที่เสนอ → Spine/container; ID ที่ลงท้าย FX เป็นข้อเสนอใหม่ในเอกสารนี้ |
| กระทบการออกแบบ / ทดสอบ | เพิ่มข้อมูล preference, งานแจ้งเตือน และผลส่งใน Database; ขยาย API Application และ Scheduled Job — No-show Sweeper; ทดสอบสถานะเปลี่ยน เวลาเตือน opt-out ข้อมูลส่วนบุคคล และ provider ล่ม โดยไม่เปลี่ยนกฎกันจองซ้ำ |
| ทางเลือกอย่างน้อย 2 ทาง | A ขยาย Scheduled Job — No-show Sweeper เดิมให้ trigger ผ่าน API Application และเก็บงานค้างใน PostgreSQL B เพิ่ม Notification Worker และ Message Queue แยก ต้องดูแล deployment/เทคโนโลยีเพิ่ม ยังไม่มี NFR ด้านโหลดที่บังคับ |
| Decision ที่เสนอ / ผู้มีอำนาจ | เสนอ A และแบ่ง scope ตาม G3 ไม่รับข้อเรียกร้องให้ทุกอย่าง Build now โดยอัตโนมัติ สถานะ Proposed; ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของระบบต้องยืนยัน scope/นโยบาย และผู้ดูแลระบบภายนอกต้องยืนยันสเปกเชื่อมต่อ ชื่อผู้รับผิดชอบจริง TBD ใน OI-FX-01–03 |
| Next action | เสนอ scope และตัวอย่างข้อความให้ผู้บริหารพิจารณา เปิด OI-FX-01–03 ขอคำตอบช่องทาง/เวลา/เนื้อหา ทดลอง in-app และ provider stub ก่อนเชื่อมจริง ไม่แก้ baseline จนได้รับผลตัดสินตามกระบวนการ |

1.2 ตารางผลกระทบ (≥ 5 แถว)

ID ที่มี FX เป็นข้อเสนอใหม่ในคำตอบนี้; ID เดิมคงความหมายตาม SRS/Models ไม่ได้เปลี่ยน baseline

| # | Source / เหตุผล | Requirement | US / UC / AC | หัวข้อ SRS เดิม → ข้อเสนอ | Design / Spine | ผลกระทบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR-FX-01 สถานะเปลี่ยน | FR-04 (แก้); FR-02 | US-FX-02; UC-FX-01; AC-FX-01 | §3 FR-04 → เพิ่มเหตุการณ์แจ้งสถานะ | Spine 3/5; API Application → Database | แก้ |
| 2 | CR-FX-01 เตือนตามกำหนด | FR-FX-01; FR-03/05 | US-FX-02/03; UC-FX-01; AC-FX-02 | §3 → FR-FX-01 ใหม่; ค่าเวลา OI-FX-02 | Spine 4/6/FX-02; Scheduled Job — No-show Sweeper → API Application | เพิ่ม / TBD |
| 3 | CR-FX-01 opt-in/opt-out | FR-FX-02; BR-FX-01 | US-FX-01; UC-FX-01; AC-FX-03/04 | §3/4 → preference และเงื่อนไขส่งภายนอก | Spine FX-01/5; Web Application → API Application → Database | เพิ่ม |
| 4 | CR-FX-01 ข้อมูลเท่าที่จำเป็น | BR-FX-01; NFR-FX-01 | UC-FX-01; AC-FX-05 | §4/5 → ตรวจ recipient/template; OI-FX-03 | Spine 5; API Application ตรวจ payload ก่อนส่ง | เพิ่ม / TBD |
| 5 | CR-FX-01 ส่งภายนอกไม่รบกวนจอง | DR-FX-01/02; NFR-04 (คงเดิม) | UC-FX-01; AC-FX-06 | §5 คง response เดิม; §6 เพิ่มงานแจ้งเตือน | Spine 2/3/5; API Application + Database + Scheduled Job — No-show Sweeper | เพิ่ม / ไม่เปลี่ยนเกณฑ์เดิม |
| 6 | CR-FX-02A QR + เน็ตขาด | FR-FX-03; FR-05; NFR-02/03/05 | UC-FX-02; AC-FX-07 | §3 → FR-FX-03; §5 คงสิทธิ์/กันซ้ำ/Responsive | Spine 6; Web Application → API Application → Database | แก้ / รายละเอียด offline TBD |

G2 แก้ Requirement และ Model (1.5 คะแนน)

2.1 User Story (≥ 2)

| ID | ในฐานะ… ฉันต้องการ… เพื่อ… | FR | ใหม่ / แก้ |
| --- | --- | --- | --- |
| US-FX-01 | ในฐานะนักศึกษา / บุคลากร ฉันต้องการเลือกและถอน opt-in ช่องทางภายนอก เพื่อควบคุมการรับแจ้งเตือนของตนเอง | FR-FX-02 | ใหม่ Proposed |
| US-FX-02 | ในฐานะนักศึกษา / บุคลากร ฉันต้องการทราบสถานะคำขอและรับเตือนก่อนกำหนดที่ตกลง เพื่อเตรียมเข้าใช้พื้นที่ได้ทันเวลา | FR-04; FR-FX-01 | ใหม่ Proposed |
| US-FX-03 | ในฐานะเจ้าหน้าที่ (Staff) ฉันต้องการให้ระบบเตือนผู้ยืมตามกำหนดคืนที่บันทึกไว้ เพื่อช่วยติดตามอุปกรณ์โดยไม่ต้องกดส่งเอง | FR-FX-01; FR-05 | ใหม่ Proposed |

2.2 Use Case flow (≥ 1)

UC-FX-01 การแจ้งเตือนอัตโนมัติ · Main flow และ alternate เมื่อไม่ opt-in/provider ยังไม่พร้อม · actor: นักศึกษา / บุคลากร

| Step | Lane (Actor / System) | Behavior |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actor: นักศึกษา / บุคลากร | เลือก opt-in/opt-out ผ่าน Web Application; System: API ตรวจตัวตนและบันทึก preference ของเจ้าของบัญชี |
| 2 | System: API Application | เมื่อ FR-02 เปลี่ยนสถานะที่บันทึกสำเร็จ สร้างงานแจ้งเตือนสัมพันธ์กับรายการ; ไม่เรียก provider ภายใน transaction การจอง |
| 3 | System: Scheduled Job — No-show Sweeper | เมื่อถึงรอบตาม DD-03 เดิม เรียก internal API ให้ตรวจรายการถึงเวลาเตือนตามค่าที่ได้รับยืนยัน (TBD OI-FX-02) โดยไม่มีคนกด |
| 4 | System: API Application | ตรวจผู้รับ/สถานะรายการ/งานที่ส่งแล้ว และตรวจ opt-in ล่าสุดจาก Database ก่อนส่งภายนอก ใช้ template ข้อมูลขั้นต่ำ (OI-FX-03) |
| 5 | System → Actor | แสดง in-app เมื่อผู้ใช้เปิด Web Application; ส่งภายนอกเฉพาะ opt-in และ connector ที่ยืนยันแล้ว มิฉะนั้นไม่เรียกจริง ใช้ stub ในการทดสอบ |
| 6 | System: API Application | บันทึกผลส่งหรือความล้มเหลวและ AuditLog; หาก provider ล่มไม่ย้อนสถานะการจอง งานค้างรอจัดการตาม DD-FX-03 ไม่เดาจำนวน retry |

2.3 Acceptance Criteria (≥ 3)

AC-FX เป็นข้อเสนอใหม่ แยก Given / When / Then / Coverage; ค่าทดสอบต้องไม่ถูกอ้างเป็นนโยบายจริง

| AC | Given | When | Then | Coverage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-FX-01 | คำขอมีผู้รับที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เปลี่ยนสถานะ | API บันทึกสถานะอนุมัติ/ปฏิเสธ/ยกเลิกสำเร็จ | มีงานแจ้งสถานะและผล in-app ผูกกับรายการเดิม; ส่งภายนอกเมื่อ opt-in เท่านั้น | FR-04; BR-FX-01 |
| AC-FX-02 | มีรายการยังใช้งานและกำหนดเวลาสำคัญ พร้อมค่าระยะเตือนจากผู้มีอำนาจ (TBD OI-FX-02) | นาฬิกาทดสอบถึงเวลาเตือนและ Scheduled Job ทำงาน โดยไม่มีคนกด | สร้าง/ประมวลผลงานเตือนรายการที่เข้าเงื่อนไข; ไม่เตือนรายการยกเลิก; ทดสอบก่อน/ถึงเกณฑ์ ค่าทดสอบไม่ใช่นโยบายจริง | FR-FX-01; DD-FX-02 |
| AC-FX-03 | ผู้ใช้ยังไม่ opt-in หรือถอนแล้ว | เกิดสถานะเปลี่ยน/งานเตือนถึงกำหนด | ไม่เรียกช่องทางภายนอกสำหรับผู้ใช้นั้น; in-app ยังทำงานตาม FR-04 | FR-FX-02; BR-FX-01 |
| AC-FX-04 | งานถูกสร้างเมื่อ opt-in แต่ผู้ใช้ถอนก่อนเริ่มส่ง | API ประมวลผลงานและอ่าน preference ล่าสุด | ระงับการส่งภายนอกและบันทึกผล; คำขอที่ส่งออกไปแล้วเรียกกลับไม่ได้ | FR-FX-02; BR-FX-01 |
| AC-FX-05 | มี template ที่ผู้รับผิดชอบยืนยัน (TBD OI-FX-03) และข้อมูลทดสอบมีชื่อ/รหัสนักศึกษา/ข้อมูลบุคคลอื่น | API สร้างข้อความภายนอก | payload มีเฉพาะประเภทเหตุการณ์/รหัสอ้างอิงที่จำเป็นและลิงก์เข้าเว็บที่ต้อง Login; ไม่แนบชื่อ รหัสนักศึกษา หรือรายละเอียดบุคคลอื่น | BR-FX-01; NFR-FX-01 |
| AC-FX-06 | provider stub จำลองล่ม และคำขอจองผ่านกฎแล้ว | บันทึกการจองและลองส่งงานแจ้งเตือน | การจองยังสำเร็จ; บันทึกผลส่งล้มเหลวแยก ไม่รายงานว่าส่งสำเร็จ และไม่เปลี่ยน NFR-04 เดิม | DR-FX-01/02; NFR-04 |
| AC-FX-07 | Staff สแกน QR ในเว็บมือถือและเน็ตขาดก่อนยืนยันผล | พยายามบันทึกรับ–คืน แล้วเชื่อมต่อใหม่ | ไม่แสดงสำเร็จจนได้รับผลจาก API; โหลดสถานะล่าสุดก่อนทำซ้ำ; API ตรวจสิทธิ์/สถานะ/กฎและ Audit โดยไม่ลงรับ–คืนซ้ำจากรายการที่ปิดแล้ว | FR-FX-03; FR-05; NFR-01/02/03 |

2.4 บรรทัด SRS ที่เพิ่ม / แก้ (≥ 4)

| ID | ข้อความ requirement | ใหม่ / แก้ | Source | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-04 | แจ้งสถานะคำขอแก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ และส่งภายนอกเฉพาะ opt-in; เกณฑ์เดิมที่มีใน SRS คงไว้ เวลาสำหรับช่องทางใหม่ต้องยืนยัน ไม่ใช้ตัวเลขใหม่แทน | แก้ §3 | CR-FX-01; FR-04 เดิม | Proposed |
| FR-FX-01 | ระบบต้องเตือนอัตโนมัติก่อนเวลาเริ่มใช้/กำหนดคืน หรือเมื่อรายการค้างตามเกณฑ์ที่ผู้บริหารยืนยัน; ระยะ/เกณฑ์ TBD OI-FX-02 | เพิ่ม §3 | CR-FX-01; FR-03/05 | Proposed |
| FR-FX-02 | ผู้ใช้เลือกและถอน opt-in ช่องทางภายนอกได้ โดย API ตรวจสถานะล่าสุดก่อนเริ่มส่ง | เพิ่ม §3 | CR-FX-01 | Proposed |
| FR-FX-03 | Staff สแกน QR เปิดรายการและบันทึกรับ–คืนผ่านเว็บเดิม; เน็ตขาดต้องไม่ยืนยันสำเร็จจนได้รับผลจาก API | เพิ่ม §3 | CR-FX-02A; FR-05 | Proposed |
| BR-FX-01 | ส่งภายนอกเฉพาะผู้รับที่เกี่ยวข้องและ opt-in; payload มีข้อมูลเท่าที่จำเป็นตาม template ที่ยืนยัน ห้ามรายละเอียดบุคคลอื่น | เพิ่ม §4 | CR-FX-01 | Proposed; template TBD |
| NFR-FX-01 | ตรวจ payload ด้วยข้อมูลทดสอบที่มีข้อมูลส่วนบุคคล แล้วต้องไม่พบฟิลด์นอก whitelist ของ template; ขอบเขต whitelist รอ OI-FX-03 | เพิ่ม §5 | CR-FX-01; BR-FX-01 | Proposed |
| DR-FX-01 | เพิ่ม preference (ผู้ใช้/ช่องทาง/opt-in), NotificationJob (รายการ/เหตุการณ์/กำหนดเตือน/สถานะ) และผลส่งใน Database; API เป็นผู้เข้าถึงข้อมูล | เพิ่ม §6 | CR-FX-01; SRS §6 | Proposed |
| DR-FX-02 | API บันทึกงานแจ้งเตือนสัมพันธ์กับธุรกรรมก่อนส่งภายนอก และบันทึกผลส่งแยก; เก็บข้อมูลรับส่งเท่าที่จำเป็น ระยะเก็บ/วิธี retry TBD | เพิ่ม §6 | CR-FX-01; NFR-01; DD-FX-03 | Proposed |

2.5 Open Issue (≥ 2)

| OI | คำถาม / TBD | กระทบ ID | Owner (บทบาทเสนอ) | Next action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OI-FX-01 | ช่องทางภายนอก วิธีเชื่อมต่อ และ credential คืออะไร? TBD; เชื่อม OI-02 เดิม ไม่ถือว่า Email API ยืนยันแล้ว | FR-04; FR-FX-02; DR-FX-01 | ผู้ดูแลระบบภายนอก + ผู้บริหารเจ้าของระบบ; ชื่อจริง TBD | ขอสเปกและตัวอย่างจากเจ้าของระบบ; จนกว่าจะยืนยันใช้ in-app/stub (DD-FX-01) |
| OI-FX-02 | เตือนก่อนเวลาเริ่มใช้/คืนเท่าไร? รายการค้างนานเท่าไร? กำหนดคืนและเขตเวลาที่ใช้ยืนยันหรือยัง? TBD | FR-FX-01; AC-FX-02 | ผู้บริหารเจ้าของระบบ + เจ้าหน้าที่ (Staff); ชื่อจริง TBD | ขอนโยบายและตัวอย่างตารางเวลา ไม่เทียบระยะเตือนกับเกณฑ์ No-show 15 นาที; DD-FX-02 |
| OI-FX-03 | ข้อความขั้นต่ำ ผู้รับแต่ละเหตุการณ์ ระยะเก็บผลส่ง และนโยบาย retry คืออะไร? TBD | BR-FX-01; NFR-FX-01; DR-FX-02 | ผู้บริหารเจ้าของระบบ + ผู้ดูแลข้อมูล; ชื่อจริง TBD | review ตัวอย่าง template/whitelist และข้อมูลที่จำเป็น; ยังไม่ส่งจริง/ไม่ลบหลักฐานตามระยะที่เดา; DD-FX-03 |
| OI-FX-04 | จุดรับ–คืนเน็ตขาดนาน/บ่อยเท่าไร และต้องทำธุรกรรมขณะ offline จริงหรือไม่? TBD | FR-FX-03; AC-FX-07 | เจ้าหน้าที่ (Staff) + ผู้ดูแลเครือข่าย; ชื่อจริง TBD | สำรวจหน้างานและทดลองตัดเน็ต; ระหว่างรอใช้การบันทึกที่ server ยืนยันเท่านั้น; DD-FX-04 |

G3 Design Strategy หลังการเปลี่ยน (1.5 คะแนน)

3.1 Scope ของความสามารถใหม่

ไม่ใช่ทุกข้อเป็น Build now: กลไกในระบบออกแบบได้ แต่การเชื่อมจริงและค่านโยบายยังรอผู้มีอำนาจ (OI-FX-01–03)

| ความสามารถจาก CR | ระดับที่เสนอ | เหตุผล / ID |
| --- | --- | --- |
| แจ้งเมื่อสถานะเปลี่ยนในระบบ | Build now | ต่อยอด FR-04; ไม่รอ provider และไม่ข้ามสิทธิ์ (D2) |
| กลไกเตือนตามเวลา/รายการค้าง | Build now (กลไก + ทดสอบ) | FR-FX-01 บังคับไม่มีคนกด ใช้ Job เดิม; ค่านโยบายจริงรอ OI-FX-02 ก่อนเปิดใช้ |
| opt-in/opt-out และตรวจ payload | Build now | FR-FX-02 / BR-FX-01 ต้องออกแบบก่อนส่งภายนอก; template จริงรอ OI-FX-03 |
| connector ช่องทางภายนอกจริง | Overview (รอคำตอบ) | วิธีเชื่อมต่อ/credential TBD OI-FX-01; ออกแบบ boundary + stub ได้ แต่ยังรับปาก Build now ทั้งหมดไม่ได้ |
| QR รับ–คืนบนเว็บ Staff | Build now | CR-FX-02A + FR-05; ใช้ Web Application/API เดิม ตรวจสิทธิ์ที่ server |
| offline write/sync อัตโนมัติ | Later (รอความจำเป็น) | ยังไม่ทราบลักษณะสัญญาณ OI-FX-04; ห้ามเพิ่ม App/ฐานข้อมูล local โดยไม่มี requirement รองรับ |

3.2 Driver check

| Driver เดิม / ใหม่ | CR กระทบอย่างไร | ผลต่อการออกแบบ |
| --- | --- | --- |
| D1 ห้าม Double Booking (เดิม) | QR/การลองใหม่หลังเน็ตขาดต้องไม่ข้าม state ที่ server | คง NFR-03; API recheck + DB transaction ไม่ให้ข้อความเตือนเป็นผู้เปลี่ยนสิทธิ์จอง |
| D2 กฎ สิทธิ์ Audit ฝั่ง server (เดิม) | เพิ่มสิทธิ์อ่านรายการ QR และตรวจ opt-in/ข้อความ | NFR-01/02 คงเดิม; API บังคับกฎทุกช่องทาง Job เรียก API ไม่ต่อ DB ตรง |
| D3 Responsive และ response ตาม SRS (เดิม) | เพิ่ม Staff scanner และงานส่งภายนอก | คง NFR-04/05; ไม่รอ provider ใน booking transaction ไม่ตั้งเป้า 200ms ใหม่ |
| D-FX-01 แจ้งเตือนเคารพความยินยอม (ใหม่) | เพิ่มงานตามเวลาและความเสี่ยงส่งข้อมูลเกินจำเป็น | Job trigger ผ่าน API; API ตรวจ opt-in และ payload ก่อนส่ง BR-FX-01 |

3.3 Design Spine — แถวที่เพิ่มหรือเปลี่ยน

| # | ขั้นในเส้นทางงานหลัก | UC | W10 ระดับ | W11 ผ่าน container | เปลี่ยนอะไร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/5 เดิม | อนุมัติ/ปฏิเสธแล้วแจ้งสถานะ | UC-03 เดิม + UC-FX-01 | Build now | Web Application → API Application → Database | บันทึกงานแจ้งเตือน; ตรวจผู้รับ/opt-in ก่อนส่ง |
| FX-01 ใหม่ | ผู้ใช้ตั้งค่า opt-in/opt-out | UC-FX-01 | Build now | Web Application → API Application → Database | เพิ่ม preference ของผู้ใช้เอง |
| FX-02 ใหม่ | เตือนกำหนดเริ่มใช้/คืนโดยไม่มีคนกด | UC-FX-01 | Build now กลไก / external Overview | Scheduled Job — No-show Sweeper → API Application → Database → API Application → EXT-02 | ขยาย Job เดิม; ค่าเวลา TBD และใช้ stub ก่อนเชื่อมจริง |
| 6 เดิม | Staff สแกน QR เปิดรายการรับ–คืน | UC-03 เดิม + UC-FX-02 | Build now | Web Application → API Application → Database | ใช้กล้องเว็บมือถือ; ขาดเน็ตยังไม่ยืนยันสำเร็จ |

3.4 Open decisions

| ID | เรื่อง | กระทบ container | ระหว่างรอทำอย่างไร | เจ้าของคำตอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DD-FX-01 | เลือกช่องทาง/วิธีเชื่อมต่อ (OI-FX-01); อ้าง DD-01/04 เดิมโดยไม่เปลี่ยนความหมาย | API Application; EXT-01/02 | คง in-app; stub external connector ไม่กำหนด OAuth2/SMTP หรือยี่ห้อเอง | ผู้ดูแลระบบภายนอก + ผู้บริหาร; ชื่อจริง TBD |
| DD-FX-02 | ค่าเวลาเตือน/รายการค้าง OI-FX-02; ความถี่ Job ยังเป็น DD-03 เดิม | Scheduled Job — No-show Sweeper; API Application | ทำ logic รับ parameter และทดสอบด้วยค่าจำลองที่ระบุว่าไม่ใช่นโยบาย; ไม่เปิด schedule จริงถ้าขาดค่าที่จำเป็น | ผู้บริหาร + Staff; ชื่อจริง TBD |
| DD-FX-03 | template/ผู้รับ/เก็บผลส่ง/retry OI-FX-03 | API Application; Database | เก็บสถานะงาน pending/failed ให้ตรวจสอบ ไม่ retry ตามจำนวนที่เดา; ไม่ส่งจริงจนยืนยัน template | ผู้บริหาร + ผู้ดูแลข้อมูล; ชื่อจริง TBD |
| DD-FX-04 | จำเป็นต้องทำ offline write หรือไม่ OI-FX-04 | Web Application; API Application | server ยืนยันเท่านั้น; โหลดสถานะล่าสุดก่อนลองใหม่ ไม่เก็บธุรกรรมเพื่อ sync เอง | Staff + ผู้ดูแลเครือข่าย; ชื่อจริง TBD |

G4 Context + Container หลังการเปลี่ยน (2.5 คะแนน)

G4 ใช้ชื่อ container เดิมจาก W11; การเชื่อมต่อภายนอกที่ยังไม่ยืนยันแสดง TBD/เส้นประ

4.1 Context หลังเปลี่ยน: คงระบบหนึ่งกล่องและ actor 4 บทบาทตาม SRS §2.2; EXT-01 ระบบยืนยันตัวตนกลางสถาบัน [Core, วิธีเชื่อม TBD ตาม DD-01 เดิม]; EXT-02 ช่องทางแจ้งเตือนภายนอก [Extension/TBD ตาม OI-FX-01 ซึ่งเชื่อม OI-02 เดิม] ไม่เพิ่มผู้ให้บริการหรือ protocol เอง

4.2 Container หลังเปลี่ยน: คง Web Application, API Application, Database, Scheduled Job — No-show Sweeper; ขยาย Job เรียก API ตรวจเวลา/งานค้าง ส่วนการส่งจริงอยู่ที่ API แยกจาก booking transaction ไม่เพิ่ม Queue/Redis/API Gateway เพราะยังไม่มี requirement บังคับ (DEC-FX-01)

4.3 ตาราง container (เฉพาะแถวใหม่หรือเปลี่ยน)

| Container | หน้าที่ใหม่/เปลี่ยน | ชนิด · stack | รันที่ไหน · ใครควบคุม | ข้อมูลที่เก็บ | คุยกับ / ส่งอะไร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web Application | ตั้งค่า opt-in; QR รับ–คืนบนเว็บ Staff; แสดงรอยืนยันเมื่อเน็ตขาด | Web App · React | Browser ผู้ใช้/Staff · ทีมดูแล code ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ | ไม่เพิ่ม persistent offline store | API Application: คำขอจอง/รับ–คืน/preference ผ่าน HTTPS JSON |
| API Application | บังคับกฎ/สิทธิ์; บันทึกงาน; ตรวจเวลา/opt-in/payload แล้วส่ง; ผลส่งไม่ย้อน transaction จอง | Server-side API · Node.js + Express | Server ทีม · ทีมควบคุม | ผ่าน Database เท่านั้น | Database SQL transaction; EXT-01/02 วิธีเชื่อม TBD; internal trigger จาก Job |
| Database | เพิ่ม preference, NotificationJob และผลส่งตาม DR-FX-01/02 | Relational DB · PostgreSQL | DB server ทีม · ทีมควบคุม | entity เดิม + ข้อมูลขั้นต่ำของงานแจ้งเตือน; retention TBD | API Application อ่าน/เขียน SQL เท่านั้น |
| Scheduled Job — No-show Sweeper | คง No-show เดิม และ trigger ตรวจ/ส่งงานเตือนถึงกำหนด ไม่รอคนกด | Scheduled Job · Node.js | Server ทีม · ทีมควบคุม | ไม่เก็บข้อมูลถาวรเอง | API Application: trigger ผ่าน internal API; ไม่ต่อ DB/provider ตรง; ความถี่ DD-03 เดิม |

4.4 NFR → container

| NFR | ต้องการอะไร | ผลต่อ container | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-FX-01 ใหม่ | ข้อความภายนอกไม่มีข้อมูลนอก whitelist ที่จำเป็น | API Application ตรวจ payload; Database เก็บข้อมูลขั้นต่ำ | ออกแบบ Proposed; template TBD OI-FX-03 |
| NFR-04 เดิม (คงเกณฑ์) | ค้นหา ≤ 3 วินาทีที่ p95 ตาม SRS ไม่เพิ่มเป้าตัวเลข | API Application บันทึกงานก่อนส่ง; Job trigger งานส่งนอก booking transaction | คงเดิม; ต้องวัดตามแผนทดสอบ |
| NFR-01/02/03 เดิม | Audit / RBAC / ไม่เกิด Double Booking | API Application ตรวจทุกคำขอรวม Job/QR; Database transaction | คงเดิม ใช้ทดสอบ AC-FX-06/07 เพิ่ม |
| NFR-05 เดิม | Responsive UI Desktop/Mobile ตาม SRS | Web Application เพิ่ม QR รับ–คืนในเว็บเดิม | คงเดิม ไม่อ้างว่า baseline เคย Desktop-only |

4.5 Decision cards (≤ 2 · อย่างน้อย 1 ใบตอบว่าต้องเพิ่ม container หรือไม่)

| DEC-FX-01 ต้องเพิ่ม container หรือไม่ [Proposed] |  |
| --- | --- |
| ตัดสินใจ | ยังไม่เพิ่ม container; ใช้ 4 container เดิม และขยาย Scheduled Job — No-show Sweeper ให้ trigger ผ่าน API Application; เก็บงานแจ้งเตือนใน Database (DR-FX-01/02) |
| เพราะ (NFR / BR / driver) | FR-FX-01 บังคับงานตามเวลาแต่ baseline มี Job อยู่แล้ว; D2 ต้องคงกฎที่ API และ NFR-04 ไม่บังคับใช้ queue แยก ไม่มีข้อมูลโหลดที่ยืนยันความจำเป็น |
| ทางเลือกที่ไม่เลือก | เพิ่ม Queue/Notification Worker/Redis ตอนนี้: เพิ่มเทคโนโลยีและภาระดูแลก่อนมี requirement; ส่ง synchronous ใน booking transaction: ผูกความสำเร็จการจองกับ provider |
| ผลที่ตามมา | ลดขอบเขต deployment แต่ API ต้องจัดการสถานะงานและงานส่งนอก transaction หลัก ต้องทดสอบ failure/restart/ไม่ส่งซ้ำก่อนเปิดจริง; หาก NFR/โหลดเปลี่ยนให้พิจารณา CR ใหม่ |

| DEC-FX-02 ตรวจผู้รับและข้อมูลก่อนส่ง [Proposed] |  |
| --- | --- |
| ตัดสินใจ | API อ่าน opt-in และสิทธิ์ผู้รับล่าสุดก่อนเริ่มส่งทุกครั้ง สร้าง payload จาก whitelist ของ template แล้วจึงเรียก EXT-02; link ต้องกลับเข้าเว็บที่ตรวจสิทธิ์ |
| เพราะ (NFR / BR / driver) | BR-FX-01, NFR-FX-01 และ D2 ต้องคุมความยินยอม/ข้อมูลฝั่ง server |
| ทางเลือกที่ไม่เลือก | เชื่อ opt-in ที่ฝังในงานตั้งแต่ตอนสร้าง หรือแนบข้อมูลรายการทั้งหมดในข้อความภายนอก |
| ผลที่ตามมา | อ่าน DB เพิ่มและต้องตกลง template/retention ใน OI-FX-03; ลดการส่งหลังถอนก่อน dispatch แต่ข้อความที่ออกไปแล้วเรียกกลับไม่ได้ ไม่อ้างรับประกันทางกฎหมาย |

4.6 เดิน Spine ขั้นที่ใหม่หรือเปลี่ยน

| ขั้น | เดินผ่าน container | กติกาตรวจที่ไหน |
| --- | --- | --- |
| Spine 3/5 สถานะเปลี่ยน | Web Application → API Application → Database; Job trigger API เพื่อประมวลผลงาน | API ตรวจสิทธิ์/สถานะ; บันทึก state + Audit + งานแจ้งเตือนที่สัมพันธ์กัน ไม่รอ provider |
| Spine FX-01 opt-in | Web Application → API Application → Database | API ตรวจเจ้าของบัญชีและบันทึก preference |
| Spine FX-02 เตือนตามเวลา | Scheduled Job — No-show Sweeper → API Application → Database; API → EXT-02 (Overview/TBD) | API ตรวจเวลาตาม OI-FX-02/สถานะยังใช้ได้/งานที่ส่งแล้ว/opt-in/payload; Job ไม่ตัดสินกฎเอง |
| Spine 6 QR รับ–คืน | Web Application → API Application → Database | API ตรวจ Staff/QR/สถานะ/BR-03 และ Audit; browser ไม่ยืนยันสำเร็จขณะ offline |

ภาพที่ 1 Context หลังเปลี่ยน · final-exam/diagrams/context-after.drawio.png

ภาพที่ 2 Container หลังเปลี่ยน · final-exam/diagrams/container-after.drawio.png

G5 Change Request เสริม (1.0 คะแนน)

เลือก CR-FX-02A เพราะตรงงานรับ–คืนหน้าเคาน์เตอร์ของ case; ประเด็นสำคัญคือการสแกน QR และความถูกต้องเมื่อสัญญาณไม่เสถียร ไม่ใช่เพียงเปลี่ยนขนาดหน้าจอ

5.1 บันทึก CR แบบย่อ

| CR-FX-02A สแกน QR และสัญญาณไม่เสถียร [Pending] |  |
| --- | --- |
| ขอเปลี่ยนตาม case | Staff สแกน QR ของรายการเพื่อเปิดและบันทึกรับ–คืนเร็วขึ้น บางจุดสัญญาณไม่เสถียร แต่ความถี่/ระยะขาด TBD OI-FX-04; ไม่อนุมานว่า offline write จำเป็นแล้ว |
| กระทบ ID | FR-05, FR-FX-03, BR-03, NFR-01/02/03/05, Spine 6, UC-FX-02, AC-FX-07 |
| ทางเลือกอย่างน้อย 2 ทาง | A เพิ่ม scanner ใน Web Application เดิม บันทึกได้เมื่อ API ยืนยัน B เพิ่ม offline write/local store และ sync ต้องมีกฎ conflict/สิทธิ์/เวลา และหลักฐานความจำเป็นก่อน |
| Decision / ใครตัดสิน | เสนอ A ตาม DEC-FX-03 ไม่เพิ่ม container; ผู้บริหารเจ้าของระบบยืนยันขอบเขตกับ Staff/ผู้ดูแลเครือข่าย ชื่อจริง TBD; ถ้าต้องทำงาน offline จริงให้เปิดทบทวน DD-FX-04 |

UC-FX-02 สแกน QR รับ–คืน · Main/Alternate flow

1 Actor — เจ้าหน้าที่ (Staff) เข้าสู่ระบบและสแกน QR ใน Web Application เพื่อเปิดรายการ

2 System — API Application ตรวจตัวตน/สิทธิ์และ QR แล้วคืนรายการที่อนุญาต ไม่ถือว่า QR เพียงอย่างเดียวให้สิทธิ์ทำรายการ

3 Actor — Staff เลือกรับหรือคืน ระบุสภาพอุปกรณ์ แล้วกดยืนยัน

4 System — API ตรวจ state ล่าสุดและ BR-03 บันทึกผล/Audit ใน Database แล้วส่งผลยืนยัน; Web จึงแสดงสำเร็จ

A1 เน็ตขาด/ผลตอบกลับไม่ทราบ — Web แสดงยังไม่ยืนยัน ห้ามแสดงว่ารับ–คืนสำเร็จ ไม่ส่งงาน offline อัตโนมัติ; เมื่อกลับมาให้ดึง state จาก API หากบันทึกแล้วแสดงผลเดิม หากยังไม่บันทึกจึงให้ Staff ลองใหม่

5.2 Decision card

| DEC-FX-03 QR บนเว็บเดิมและ server ยืนยัน [Proposed] |  |
| --- | --- |
| ตัดสินใจ | ใช้กล้องใน Web Application เดิม; เน็ตขาดแสดงยังไม่ยืนยัน ไม่เปลี่ยนสถานะรับ–คืนในเครื่อง; เมื่อกลับมาให้ดึงสถานะ server ก่อนลองใหม่ ใช้ API เดิมตรวจสิทธิ์/BR-03/Audit |
| เพราะ (NFR / BR / driver) | FR-FX-03, NFR-05, D1/D2; baseline เป็น Responsive อยู่แล้ว จึงไม่เพิ่ม Native App หรือ persistent local store โดยไม่มีหลักฐาน |
| ทางเลือกที่ไม่เลือก | offline write + auto-sync หรือ Native App ตอนนี้ เพราะข้อมูลสัญญาณและกฎ conflict ยัง TBD OI-FX-04 |
| ผลที่ตามมา | สแกนเพื่อเปิดรายการได้เมื่อเข้าถึง API แต่บันทึกไม่ได้ขณะ offline; ยอมรับข้อจำกัดนี้เป็นข้อเสนอรอผู้บริหารยืนยัน หากหน้างานรอไม่ได้ต้องทบทวน scope ไม่ปิด OI-FX-04 เอง |

5.3 สิ่งที่เปลี่ยน

| ส่วน | ก่อน | หลังที่เสนอ | เพราะ |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope | Responsive Web เดิม; ยังไม่ระบุ flow รับ–คืนตอนเน็ตขาด | เพิ่ม QR รับ–คืนและสถานะรอยืนยัน; offline write = Later/TBD | CR-FX-02A; ไม่สมมติว่าเดิม Desktop-only |
| Design Spine | Spine 6 บันทึกรับ–คืนผ่าน Web → API → DB | เพิ่ม UC-FX-02: Staff สแกน QR → API ตรวจ → บันทึก; เน็ตขาดโหลด state ก่อนลองใหม่ | คง BR-03/NFR-01/02/03 |
| Container | Web Application, API Application, Database, Scheduled Job — No-show Sweeper | คง 4 ตัว ปรับ Web Application/API Application; ไม่เพิ่ม local DB | NFR-05 รองรับมือถืออยู่แล้ว; DEC-FX-03 |
| Open decision | ยังไม่มีข้อมูลเน็ตหน้างาน; DD-03 เดิมคือความถี่ Job | เพิ่ม DD-FX-04/OI-FX-04; คง DD-03 เดิม ไม่ปิดคนละประเด็น | รอข้อมูลและความเห็นผู้มีอำนาจ |

G6 Integrity (1.0 คะแนน)

6.1 ตรวจความสอดคล้อง

[ตรวจแล้ว] ชื่อ container 4 ตัวและ actor ตรงกันในตาราง/ภาพ; ภาพทุกเส้นมีป้ายข้อมูลและวิธีเชื่อม หรือ TBD

[ตรวจแล้ว] ID เดิมคงความหมาย; ID ใหม่ใช้ FX; ใช้ path และ snapshot จริงแทนหลักฐานที่ตรวจไม่ได้

[ตรวจแล้ว] ช่องทาง/เวลา/ข้อความ/นโยบาย retry และ offline ที่ไม่ทราบมี OI-FX/DD-FX; ไม่กำหนดค่าจริงขึ้นเอง

[ตรวจแล้ว] SRS เดิมเป็น Baseline Candidate; CR Pending; decision ใหม่ Proposed ไม่อ้างอนุมัติ

[ตรวจแล้ว] ใช้ React, Node.js + Express, PostgreSQL และ Scheduled Job เดิม ไม่มี stack เพิ่มโดยไม่มีเหตุผล

[ตรวจแล้ว] ภาพ Context/Container มี .drawio + PNG และฝังใน Word; สถานะ PR/เวลา T0 ยังต้องตรวจจริงก่อนส่ง

6.2 AI use

| เครื่องมือ | ใช้ช่วยเรื่องใด | ตรวจอย่างไร |
| --- | --- | --- |
| Gemini / ChatGPT (ตาม log เดิม) | ร่างก่อนการแก้ครั้งนี้; รายละเอียดบางรายการใน log เดิมไม่ตรงฉบับส่ง | เก็บ log เดิมใน history; ให้สมาชิกยืนยันเครื่องมือ/ส่วนที่รับมาใช้ ไม่อ้างว่า log เก่าครบถ้วน |
| Codex (AI ผู้ช่วยในแชตนี้) | ตรวจและแก้ G1–G6, ID/trace, diagrams, ใบส่งงาน และ AI log ตามคำขอผู้ใช้ | เทียบโจทย์กับ SRS/Models/Spine/W11 และ Git snapshot; ตรวจชื่อ/ID/ไฟล์; สมาชิกอ่านและรับรองแล้วตามคำยืนยันของผู้ส่งงาน |

6.3 การมีส่วนร่วม

| สมาชิก (ชื่อ–รหัส) | ส่วนที่รับผิดชอบ | หลักฐานที่ตรวจได้ / สถานะ |
| --- | --- | --- |
| วรสิทธิ์ บุญยปรีดี (68543210017-8) | G1, G2, G4 | ส่วน G1/G2/G4 ในเอกสารนี้ (ตามตารางเดิม); ไม่ใช้ชื่อ commit ที่ตรวจไม่ได้แทน hash; สมาชิกยืนยันการมีส่วนร่วมแล้วตามคำยืนยันของผู้ส่งงาน |
| ปริษฎา สุทธดุก (68543210015-2) | G3, G5, G6 และภาพ | ส่วน G3/G5/G6 และภาพท้าย G4 (ตามตารางเดิม); สมาชิกยืนยันการมีส่วนร่วมแล้วตามคำยืนยันของผู้ส่งงาน |

[ยืนยันโดยผู้ส่งงาน] สมาชิกทั้งสองอ่านฉบับแก้และยืนยันการมีส่วนร่วมกับ AI log แล้ว และรับรองว่าสามารถอธิบายงานในการ oral spot-check ได้